**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** finalización del Desarrollo y documentación del módulo de rutinas

**FECHA:** 17/03/2021  **HORA:** 2:00 pm

**PROYECTO/MÓDULO:** Rutinas Ejercicios y Dietas

**LUGAR:**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Santiago Muñoz | Programador - front |
| Catalina Londoño | Tester - Documentación |
| Andres Guzman | Programador - back |

**ORDEN DEL DIA:**

Se verificó que todos los documentos y desarrollo estuvieran completos y cumpliendo con lo planteado en las historias de usuario.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se desarrolla de forma formal hablando y apegandonos al cronograma ya establecido.

***COMPROMISOS:*** En esta sección los compromisos de cada integrante fueron finalizados y cumplidos a cabalidad de acuerdo al cronograma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Registrar rutinas lógica | Andres Guzman | 27/03/2020 | Finalizada |
| Registrar rutinas pantalla | Santiago Muñoz | 27/03/2020 | Finalizada |
| asignar rutinas lógica | Andres Guzman | 3/03/2020 | Finalizada |
| asignar rutinas pantalla | Santiago Muñoz | 3/03/2020 | Finalizada |
| eliminar rutinas lógica | Andres Guzman | 5/03/2020 | Finalizada |
| eliminar rutinas pantalla | Santiago Muñoz | 5/03/2020 | Finalizada |
| actualizar rutinas lógica | Andres Guzman | 9/03/2020 | Finalizada |
| actualizar rutinas pantalla | Santiago Muñoz | 9/03/2020 | Finalizada |
| consultar rutinas lógica | Andres Guzman | 11/03/2020 | Finalizada |
| consultar rutinas pantalla | Santiago Muñoz | 11/03/2020 | Finalizada |
| Eliminar asociación de rutina lógica | Andres Guzman | 15/03/2020 | Finalizada |
| Eliminar asociación de rutina pantalla | Santiago Muñoz | 15/03/2020 | Finalizada |
| Generar reporte de rutina lógica | Andres Guzman | 15/03/2020 | Finalizada |
| Generar reporte de rutina pantalla | Santiago Muñoz | 15/03/2020 | Finalizada |
| HU 12.1-Registrar rutina | Catalina Londoño | 3/03/2021 | Finalizada |
| HU 12-2-Asignar rutinas | Catalina Londoño | 5/03/2021 | Finalizada |
| HU 12.3-Eliminar rutinas | Catalina Londoño | 9/03/2021 | Finalizada |
| HU 12.4-Actualizar rutinas | Catalina Londoño | 11/03/2021 | Finalizada |
| HU 12.5- Consultar rutinas | Catalina Londoño | 15/03/2021 | Finalizada |
| HU 12.6- Eliminar Asociación de rutina | Catalina Londoño | 17/03/2021 | Finalizada |
| HU 12.7- Generar reporte de rutina | Catalina Londoño | 17/03/2021 | Finalizada |
| CP 12.1-Registrar rutina | Catalina Londoño | 3/03/2021 | Finalizada |
| CP 12-2-Asignar rutinas | Catalina Londoño | 5/03/2021 | Finalizada |
| CP 12.3-Eliminar rutinas | Catalina Londoño | 9/03/2021 | Finalizada |
| CP 12.4-Actualizar rutinas | Catalina Londoño | 11/03/2021 | Finalizada |
| CP 12.5- Consultar rutinas | Catalina Londoño | 15/03/2021 | Finalizada |
| CP 12.6- Generar reporte de rutina | Catalina Londoño | 17/03/2021 | Finalizada |

Se firma la presente Acta por quienes intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| Santiago Muñoz | Santiago Muñoz |
| Catalina Londoño | Catalina Londoño |
| Andres Guzman | Andres Guzman |