**MOTIVO DE LA REUNIÓN:** finalización del Desarrollo y documentación del módulo de dietas

**FECHA:** 26/03/2021  **HORA:** 2:00 pm

**PROYECTO/MÓDULO:** Rutinas Ejercicios y Dietas

**LUGAR:** conferencia google meet

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Santiago Muñoz | Programador - front |
| Catalina Londoño | Tester - Documentación |
| Andres Guzman | Programador - back |

**ORDEN DEL DIA:**

Se verificó que todos los documentos y desarrollo estuvieran completos y cumpliendo con lo planteado en las historias de usuario.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se desarrolla de forma formal hablando y apegandonos al cronograma ya establecido.

***COMPROMISOS:*** En esta sección los compromisos de cada integrante fueron finalizados y cumplidos a cabalidad de acuerdo al cronograma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| registrar dietas lógica | Andres Guzman | 17/03/2020 | Finalizada |
| registrar dietas pantalla | Santiago Muñoz | 17/03/2020 | Finalizada |
| asignar dietas lógica | Andres Guzman | 18/03/2020 | Finalizada |
| asignar dietas pantalla | Santiago Muñoz | 18/03/2020 | Finalizada |
| editar las dietas lógica | Andres Guzman | 19/03/2020 | Finalizada |
| editar las dietas pantalla | Santiago Muñoz | 19/03/2020 | Finalizada |
| eliminar dietas lógica | Andres Guzman | 20/03/2020 | Finalizada |
| eliminar dietas pantalla | Santiago Muñoz | 20/03/2020 | Finalizada |
| consultar dietas lógica | Andres Guzman | 21/03/2020 | Finalizada |
| consultar dietas pantalla | Santiago Muñoz | 21/03/2020 | Finalizada |
| Generar reporte de dieta lógica | Andres Guzman | 22/03/2020 | Finalizada |
| Generar reporte de dieta pantalla | Santiago Muñoz | 22/03/2020 | Finalizada |
| HU 13.1-Registrar dieta | Andres Guzman | 16/03/2021 | Finalizada |
| HU 13-2-Asignar dietas | Santiago Muñoz | 17/03/2021 | Finalizada |
| HU 13.4-Eliminar dietas | Catalina Londoño | 18/03/2021 | Finalizada |
| HU 13.3-Actualizar dietas | Catalina Londoño | 19/03/2021 | Finalizada |
| HU 13.5- Consultar dietas | Catalina Londoño | 20/03/2021 | Finalizada |
| HU 13.6- Generar reporte de dietas | Catalina Londoño | 21/03/2021 | Finalizada |
| CP 13.1-Registrar dietas | Catalina Londoño | 22/03/2021 | Finalizada |
| CP 13-2-Asignar dietas | Catalina Londoño | 23/03/2021 | Finalizada |
| CP 13.3-Eliminar dietas | Catalina Londoño | 24/03/2021 | Finalizada |
| CP 13.4-Actualizar dietas | Catalina Londoño | 25/03/2021 | Finalizada |
| CP 13.5- Consultar dietas | Catalina Londoño | 26/03/2021 | Finalizada |
| CP 13.6- Generar reporte de dietas | Catalina Londoño | 26/03/2021 | Finalizada |

Se firma la presente Acta por quienes intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| Santiago Muñoz | Santiago Muñoz |
| Catalina Londoño | Catalina Londoño |
| Andres Guzman | Andres Guzman |